无机房电梯询价采购公告

序号; 品名; 技术要求; 数量; 备注. 1; 5层无机房电梯; 具体要求见下; 1台; 标书一正一副. 具体技术要求： 一、投标人资格 1.1投标人必须是具备独立法人资格的法人单位。 1.2投标人有履行本项目建设工合同的能力。 1.3投标人有确保本项目顺利实施的技术和设备能力。 1.4投标人应是重合同、守信誉，近两年承担过类似项目的生产厂家或代理企业。 1.5投标人必须具备建设行政主管部门核发的①生产厂家：国家主管部门颁发的电梯生产许可证；国家主管部门颁发的电梯安装维修保养B级及以上资质或建设行政主管部门核发的电梯安装专业承包贰级及以上资质；②代理商：建设行政主管部门核发的电梯安装专业承包贰级及以上资质或国家主管部门颁发的电梯安装维修保养B级及以上资质、生产厂家授权书、生产厂家电梯生产许可证的电梯生产或代理企业。 1.6投标人应是收到招标人资格预审合格通知的生产、安装单位。 二、踏勘现场 2.1招标人将组织投标人对安装现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须由自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的有关资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 2.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的理解和结论概不负责。 2.3投标人经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但必须明确规定：投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 2.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。但投标人应事前向招标人报告，并遵守招标人有关的保密规定。 三、招标文件的组成 3.1招标文件和招标人在招标期间发出的答疑通知及其他澄清修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。 招标文件包括下列内容： 第一卷 投标须知 投标须知 第二卷 合同主要条件及合同格式 合同条件 合同格式 第三卷 工程场地自然条件及规范 安装场地自然条件 第五章 项目规范及设计图纸 第四卷 投标文件格式 第六章 投标文件格式 第五卷 评标定标标准、方法 评标定标标准、办法 3.2投标人在标前会上获取招标文件后，应仔细检查招标文件所有内容、份（页）数，如有缺漏或其他方面问题应在获取招标文件后3日内向招标人提出澄清更正，否则，因此引起的投标损失由投标人自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标有可能被拒绝的风险由投标人自行承担，标前会时间地点见前附表第13项。 四、招标文件的澄清 4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件有疑问需要澄清，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少17日前以书面形式向招标人提出。不论是招标人需要主动对招标文件进行必要的澄清或者是根据投标人的要求对招标文件作出的澄清，招标人都将在提交投标文件截止时间至少15日前，把澄清的内容以书面形式通知所有投标人。 4.2当招标文件的澄清内容未能保证在原招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清通知、纪要或文件中明确。 4.3招标文件的澄清内容以书面形式明确的内容为准，当招标文件与招标文件的澄清内容相互矛盾时，以最后发出的通知、纪要或文件为准。 五、招标文件的修改 5.1招标文件发出后，招标人认为有必要对招标文件进行修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有投标人。 5.2当招标文件修改内容未能保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件修改通知、纪要或文件中明确。 5.3对招标文件的修改，以书面形式明确的内容为准，当招标文件、招标文件的修改内容相互矛盾时，以最后发出的通知、纪要或文件为准。 投标文件的编制 六、投标文件的语言及度量衡单位 6.1投标人与招标人之间有关的所有往来通知、函件或投标文件均应用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但必须附中文译文。 6.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。投标报价、投标保证金、履约保证金等的币种均为人民币，单位为元，工期为日历天。 6.3投标人应按本招标文件的要求编制投标文件，投标文件应内容齐全，字迹清楚，如有涂改在涂改处加盖法定代表人印章，否则视为废标。 七、投标文件的组成 7.1投标文件由下列内容组成 ● 投标函； ● 法定代表人授权委托书、厂家授权书 投标报价汇总表； ● 投标保证金收据复印件； ● 施工管理承诺书； ● 施工组织设计； ● 施工现场技术负责人和其他现场人员的职称证书、上岗证复印件； ● 投标人的营业执照、资质证书、安全生产证书、税务登记证书等复印件； ●投标人认为有必要的其它资料。 7.2投标人必须按照招标文件规定的投标文件内容编制投标文件,并按上述顺序装订;各项证件均应为有效证件（所有复印件均必须加盖单位公章）。 7.3 投标文件中，投标人应对施工组织设计中拟派往该工程的项目部管理人员，作出保证从工程开工至工程竣工均常驻工地进行施工管理的书面承诺，如中标后进场人员与投标时的拟派人员不符，招标人有权取消其中标资格，解除施工合同，中标人应承担因此造成的后果，并赔偿招标人的损失。因特殊原因确需更换时，需经招标人同意；招标人在施工过程中发现项目负责人不称职，有权要求施工单位限期撤换，如拒不撤换，则视为中标人违约，招标人有权提出中止合同，并依法从其他中标候选人中，重新确定施工单位。投标人对本要求未予响应，不作书面承诺的，将被视为放弃本工程投标。 7.4施工组织设计中的拟派人员必须与资格预审申请书中的拟派人员一致，否则作废标处理。 7.6投标人自行承担购买招标文件、编制与递交投标文件和现场踏勘所涉及的一切费用，不管招标结果如何或投标人中途放弃投标，招标人及招标代理人对上述费用不负任何责任。 八、投标报价依据及原则： 8.1投标预算按本工程招标文件及答疑通知内容计算。投标人应编制电梯安装项目的预算，投标人必须承诺，若中标后保证按招标文件的要求完成全部工作。 8..3编制电梯安装投标预算和投标报价时，定额允许调价的设备、主材单价由投标人根据市场调查确定进入报价，自行承担风险,中标后不再调整，（各项设备、主材、辅材、配件均应为本项目安装现场价）。调试费、检验费、税收、保险费、备件费、培训费、运输装卸费、采保费等应包括在预算和报价中。 8.5设备材料供应方式： 8.5.1本项目所需设备、材料均由中标人生产采购供应，定货前产品品牌、生产厂家、质量技术标准等，必须征得招标人同意。其主要设备必须是中标人在投标文件中所标明的品牌和规格型号，其质量必须符合国家、部颁、行业质量标准，否则造成的经济损失由中标人负责。 8.5.2到货及安装地：贵州省骨科医院放射科楼。 8.5.3货物运输、包装、装卸方式：在保证货物质量的前提下，由投标人自行确定并负责，但必须符合国家有关规定。 8.8投标书的修正： 8.8.1投标预算书中，如果单价乘以数量与总价不符，以单价为准修正总价；如大写数据与小写数据不符，以大写为准，修正小写数据。 8.8.2投标人不同意14.8.1的修正，其投标书将被视为无效，后果自负，招标人将不承担任何责任。 九、货物质量、工期 9.1货物质量：要求严格执行国家、部、行业，现行有关电梯产品生产和安装的有关规范和标准，并负责系统联动调试，必须保证达到国家验收标准，由投标人根据自己的技术、管理水平自报（技术要求详《招标产品技术条件》）。电梯安装必须由生产厂家或生产厂家授权委托有电梯安装资质的单位施工。 9.2项目工期：由投标人根据自己的综合实力自报，中标后以投标文件中所报工期为合同工期；投标工期应为生产、运输、安装的日历天合计。招标人计划工期：为采购安装合同中确定的时间后120日历天。要求严格按照设计图施工，执行国家、地区现行有关电梯安装技术规范和标准，必须保证达到设计要求。 9.3中标人投标文件所报工期、质量标准均列入工程合同，保证信守。 9.4关于工程量调整、施工方案修改等重要事项，须经业主批准，否则无效。 9.5为了保证环境质量，施工单位应遵守贵阳市有关文明规定，注意防止噪音、粉尘污染。 十、工程款支付 10.1设备主材价款支付方式按下列原则支付： 本项目的设备主材价款，由中标人提供采购计划和采购合同，经招标人代表和监理工程师批准后，合同生效后10天内，由招标人预付定金电梯合同总价5%；招标人通知电梯装厢发货前15日内，按电梯合同总价45%付款；货到后按电梯合同总价20%付款，电梯安装完成后经国家相关部门和招标人验收合格后付电梯合同总价25%。 留5%作质保金，质保期1年，质保金留置时间为一年。保修期1年。 10.2在保修期间中标人在接到需方保修通知的2小时内，必须派员无偿维修，如中标人不予维修或拖延维修，由此造成招标人的一切损失，将由中标人负责。 10.3关于工程结算款的认定：工程竣工结算由中标人提供，经监理工程师复核后交由业主审核确认，审核确认后3个工作日，凭有效发票一次付清。 10.4电梯安装中需签证的技术资料，必须是甲、乙双方当场当时的签证，事后补签的资料，结算时不予采用。 10.5承包人在开工前7日内，必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工现场内自有人员生命财产办理保险，并支付保险费用。 - 十一、投标有效期 - 请贵单位于2015-1-15 Am8:30时前按《报价文件组成》要求编制报价文件壹份密封。盖章(密封处)后由送到贵州省骨科医院院监察室，不按报价文件组成要求或过时送达报价文件的，为无效报价。 十二、建设工程安全防护、文明施工措施项目清单 - 投标项目 - 1、电梯价格（包括设备费、运输费、安装调试等费用直至验收合格，并提供12个月的免费维修保养）。十三、各供应商在报价文件中所提供的资料均应是真实的，若有虚假，由其自行承担一切后果。 联系电话：0851-5793327 ，传真：0851-5772911 - 十四、付款条件 - 14.1付款方式 - 本项目的设备主材价款，由中标人提供采购计划和采购合同，经招标人代表和监理工程师批准后，合同生效后10天内，由招标人预付定金电梯合同总价5%；招标人通知电梯装厢发货前15日内，按电梯合同总价45%付款；货到后按电梯合同总价20%付款，电梯安装完成后经国家相关部门和招标人验收合格后付电梯合同总价25%。留5%作质保金，质保期1年，质保金留置时间为一年。 - 保修期1年。 - 十五、索赔 - 15.1供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期内和质量保证期限内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。 - （1）供方同意需方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。 - （2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。 - （3）更换有缺陷的零件、部件和货物，或修理缺陷部份，以达到合同规定的规格、质量和性能，供方承担一切费用和风险并承担需方遭受的一切直接费用。同时供方应相应延长被更换货物的质量保证期。 - 15.2如果需方提出索赔通知后30天内供方未能予以答复，该索赔应视为已被供方接受。若供方未能在需方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，需方将从议付款或供方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。 - 十六、人力不可抗拒事故 - 由于人力不可抗拒事故，供方交货迟延或不能交货时，责任不在供方，但供方应立即将事故原因通知需方，并有采取一切必要措施从速交货的责任。如果事故持续时间超过交货期限，需方有权撤销合同，如不可抗拒影响需方履约，则亦照此办理。 - 十七、违约责任 - 17.1如供方迟交货，除人力不可抗拒事故外，供方应付需方每逾期一天按逾期部分货款0.3%计算违约金，通用产品违约金最高不能超过货款5%，专用产品违约金最高不超过货款10%。 - 17.2逾期交货时间不得超过30天，否则需方将不返还履约保证金，并有权解除供需合同。上述违约金、履约保证金不能补偿对方损失时，需方有权向供方追索实际损失的赔偿金。 - 17.3由于不可抗拒事故导致供需双方均不能按合同条款履约。可不执行违约责任条款，由双方协商解决。不可抗拒力的解释，归经济合同仲裁部门。 - 17、安全责任：乙方必须严格执行国家规定建筑安装工程《安全施工规范》要求，进行安全施工、文明施工，并制定完整的安全施工组织措施，保证施工安全措施费不低于工程造价的2.5%。施工中若发生人员重伤、伤亡事故，均由乙方负责赔偿并承担相应的法律责任。甲方不承担任何责任。 - 环保、卫生责任：由施工所引起的环保、卫生责任，均由乙方承担。 - 十八、贵州省骨科医院骨科放射楼电梯采购清单 - 电梯编号; - 1. - 数量（台）; - 1. - 层站（层/站）数; - 5/5. - 电梯用途; - 无机房乘客电梯. - 开门方式; - 中分门. - 载重量（KG）; - 1000. - 提升速度（每层）M/S; - 1.0. - 轿厢地板装饰; - 真石胶. - 轿门、轿壁、踢脚板材料; - 发纹不锈钢. - 门套（首层大门套、其余小门套）; - 发纹不锈钢. - 厅门; - 首层材料：发纹不锈钢，其他楼层材料：钢板喷涂. - 控制系统; - 分散式网络控制系统(CPU应为32bit位)。. - 轿厢曳引; - VVVF无极调速驱动 - （平层误差<5mm）. - 门机控制; - 变频驱动. - 轿箱内扶手; - 轿厢内两则扶手. - 地坎; - 铝合金. - 轿顶装饰; - 豪华型天花，厂家提供供甲方选择. - 轿厢内、外操作面板材料; - 不锈钢. - 轿厢通风; - 天花板设吹风机通风. - 轿内铭牌; - 标明电梯品牌、额定载重量/人数、不准吸烟等告示及图例. - 保修要求; - 全免费保修两年。. 十八、采购（甲方）单位为贵州省骨科医院，联系人：谢宗师 联系电话：0851-5765255 十九、若采购过程中有需要质疑之处请联系贵州省骨科医院监察室：0851－5793327。 2015年1月9日 拟稿人： 审核人： 监督人：